50-тапсырма: Финалдық валидация және құжаттама

FoodExpress өнімін бастапқы SRS-пен салыстыру (RTM) + құжаттама пакеті.

1. RTM валидация (үзінді):

| Талап ID | Сипаттама | Статус |
| --- | --- | --- |
| FR-01 Тіркелу | Телефон + OTP | Орындалды |
| FR-02 Мәзір/іздеу | Категория, іздеу | Орындалды |
| FR-03 Тапсырыс | Себет → Order | Орындалды |
| FR-04 Төлем | Kaspi/Halyk/Card | Орындалды |
| FR-05 Трекинг | Статус + карта | Ішінара (карта stub) |
| FR-06 Рейтинг | 1–5 + пікір | Орындалды |
| NFR-PERF p95≤300ms | Кэш + индекс | Орындалды (дизайн) |
| NFR-SEC HTTPS/JWT | Gateway + tokens | Орындалды |
| NFR-AVAIL 99.5% | Multi-AZ жоспары | Ішінара |
| NFR-SCALE 10k users | HPA + queue | Орындалды (дизайн) |

2. Құжаттама пакеті:

• README.md — орнату, іске қосу, құрылым

• API құжаты — OpenAPI/Swagger (20/35-тапсырма)

• Пайдаланушы нұсқаулығы — тіркелу, тапсырыс, төлем қадамдары

• Релиз-ноттар v1.0 — негізгі функциялар, белгілі шектеулер (карта stub, multi-AZ)

Қорытынды: Негізгі FR толық, кейбір NFR ішінара (инфрақұрылым). Өнім SRS-ке сәйкес валидацияланды.

Нәтиже: Валидация есебі + құжаттама пакеті дайын.